## Slide 1: Termospruzzato
Direzione V Tronco – Fiano Romano

## Slide 2
Caratteristiche Termac
Capacità serbatoi resina:
3 serbatoi da 1800 litri
Capacità serbatoi microsfere:
3 serbatoi da 700 litri
Con la serie MT si abbattono i tempi morti e le tempistiche del riscaldamento e della preparazione del materiale alla spruzzatura finale grazie all’ottimo sistema di circolazione dell’olio diatermico. Totalmente in sicurezza risulta essere l’equipaggiamento che gode di una unica forza motore, completamente realizzata da TerMac, che alimenta un circuito elettrico, rigorosamente a bassa tensione (24 V) rispettando le normative CE, un circuito idraulico ed infine un circuito pneumatico, evitando quindi l’impiego di altri generatori.

## Slide 3
Cantierizzazione
Mezzo dotato di assorbitore d’urto

## Slide 4
Squadra tipo
2 Operatori
Termosruzzato
1 Operatore
Termospruzzato
1 operaio del
CE di pertinenza
1 operaio del
CE di pertinenza

## Slide 5
Programma Lavori
Tratte internalizzate
Periodo lavori:
23 maggio - 16 settembre
Sospensioni:
1 giugno - 3 giugno (ponte del 2 giugno)
27 giugno - 1 luglio (ponte SS Pietro e Paolo)
29 luglio - 28 Agosto (valutazione di possibili
Interventi puntuali)
Tratte lavorate:
A12 dal km 0+000 al km 65+400
A01 dal km 417+600 al km 576+300
D18 dal km 0+000 al km 3+600
D18 dal km 19+400 al km 23+119
Tratte esternalizzate

## Slide 6
Margine DX/SX
Ciclo giornaliero del Lunedì

## Slide 7
Margine DX/SX
Ciclo giornaliero dal Martedì al Giovedì

## Slide 8
Margine DX/SX
Ciclo giornaliero del Venerdì

## Slide 9
Tratteggio
Ciclo giornaliero del Lunedì

## Slide 10
Tratteggio
Ciclo giornaliero dal Martedì al Giovedì

## Slide 11
Tratteggio
Ciclo giornaliero del Venerdì